муниципальный контракт № 0131300061919000007

**Модернизация систем уличного освещения Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области**

с. Новая Криуша

от «16» октября 2019 года

Администрация Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, от имени Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области в целях обеспечения муниципальных нужд, в лице главы поселения Барафановой Натальи Михайловны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «**Муниципальный заказчик»,** с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ТехЭлектроСтрой» в лице директора Лелякова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), иного законодательства Российской Федерации и Воронежской области, на основании результатов определения подрядчика, путем проведения аукциона в электронной форме, отраженных в протоколе подведения итогов электронного аукциона № 0131300061919000007-3 от 03.10.2019 г. (номер электронного аукциона №0131300061919000007), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

**Статья 1. Предмет Контракта**

1.1. По поручению Муниципального заказчика Исполнитель в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2007 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации», **СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение»**, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правилами устройства электроустановок (ПЭУ), Правила по [охране труда](consultantplus://offline/ref=5CC3B74F66337F44AEF6D9DAC89A6903A40936446B825C16D39A778F83E8A213F1C8848598B7rAZ4F) при эксплуатации электроустановок» утвержденные приказом от 24 июля 2013 г. N 328н, Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), с соблюдением иных требований, предусмотренных для выполнения данного вида Работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для нормальной эксплуатации и безопасной работы сетей уличного освещения, принимает на себя обязательства своевременно, своими силами, материалами, оборудованием провести работы по модернизации систем уличного освещения Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области (далее – Работы), а также проводить их техническое обслуживание в объеме, соответствующем условиям настоящего Контракта, включающее в себя:

- контроль и обеспечение надлежащего технического состояния и безопасности объектов наружного освещения;

-обеспечение функционирования объектов наружного освещения, указанных в Приложении №1 к настоящему Контракту.

- контроль, текущий и аварийный ремонт, гарантийный ремонт объектов наружного освещения (НО) в соответствии с Перечнем объектов наружного освещения, указанных в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

- повышение энергоэффективности объектов наружного освещения,

а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в объеме и на условиях, указанных в настоящем Контракте.

1.2 Стоимость, объем, вид и срок выполнения Работ соответствуют условиям настоящего Контракта, Локальному сметному расчету (Приложение 2 к настоящему Контракту), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта и не должны отличаться от условий указанных в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе и цены, предложенной победителем (участником) аукциона.

1.3. Срок выполнения работ: в течение 45 календарных дней с момента заключения контракта.

1.4 Место выполнения Работ: Воронежская область, Калачеевский муниципальный район, с. Новая Криуша - ул. Клубная, ул. Зеленая, ул.Советская, ул. Садовая, ул. Набережная, ул. Восточная, ул. Лозовая, ул. Степная,ул. Луговая, ул. Южная, ул. Школьная, ул. Трудовая, ул. Широкая, ул. 40 лет Победы, ул. Заречная, пер. Клубный, пер. Школьный.

**Статья 2. Цена по Контракту и порядок расчетов**

2.1. Цена настоящего муниципального контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения настоящего муниципального контракта и составляет 2 320 023(два миллиона триста двадцать тысяч двадцать три) руб. 09 коп., в том числе НДС -20% -386 670 руб. 52 коп.

2.2. Цена Контракта сформирована с учетом стоимости выполнения работ, стоимости материалов, уборки и вывоза мусора, страхования, транспортных и иных расходов, сметной прибыли, уплаты налогов (в том числе и НДС для плательщиков НДС) и других обязательных платежей.

2.3. Аванс не предусмотрен

2.4. Изменение существенных условий настоящего муниципального контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

- улучшение качественных, функциональных характеристик работ по сравнению с характеристиками, установленными контрактом;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений [бюджетного законодательства](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12012604&sub=2) Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении, предусмотренного контрактом количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

- в случаях, предусмотренных [пунктом 6 статьи 161](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12012604&sub=1616) Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

- внесение изменений в реквизиты сторон контракта.

2.5. Муниципальный заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.6. Источник финансирования: Бюджет Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района

КБК 914 0503 0110198670 244, ОКПД2: 43.21.10.220,

ИКЗ: 193361000283036100100100200014321244

2.7. Работы, выполненные в установленные сроки, оплачиваются Муниципальным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке завершенного объекта, после подписания акт выполненных работ по форме Приложения №3 к Контракту, счет/счет-фактуру и КC-3.

2.8. Оплату работ, не предусмотренных настоящим Контрактом или дополнительными соглашениями к нему, Муниципальный заказчик не производит.

2.9. Акты выполненных работ не могут быть подписаны Исполнителем или Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке.

2.11. При установлении Муниципальным заказчиком недостоверности объемов выполненных работ, ненадлежащего качества работ, ухудшения результата работ, иных дефектов по представленным Исполнителем и подписанным Муниципальным заказчиком актам выполненных работ, оплата по таким актам не производится, а ранее оплаченные Муниципальным заказчиком суммы подлежат возврату Исполнителем в течение 10 календарных дней с момента предъявления Муниципальным заказчиком такого требования. В случае невозврата Исполнителем произведенных платежей, суммы произведенных платежей могут быть взысканы с Исполнителя как излишне уплаченные с начислением процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**Статья 3. Условия выполнения Работ**

3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием, локальным сметным расчетом, (Приложение № 1, № 2), нормативными актами, техническими условиями, государственными стандартами и другими нормативными документами, действующими в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Все необходимые материалы приобретаются за счет средств Исполнителя, его силами и средствами.

3.2. При выполнении работ все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам. Все используемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества и другие документы, удостоверяющие их качество. Исполнитель до начала производственных работ предоставляет соответствующие сертификаты качества о соответствии материалов, применяемых для соответствующих видов работ.

3.3. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов. Выявленные недостатки и дефекты в ходе производства оформляются актом выявленных дефектов и устраняются в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их обнаружения.

3.4. Исполнитель предоставляет заказчику документ, подтверждающий допуск на проведение работ от собственника сети филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго», самостоятельно проводит мероприятия по согласованию отключения потребителей с собственником сети и представляет Муниципальному заказчику подтверждение такого согласования.

**Статья 4. Права и обязанности Сторон**

**4.1. Муниципальный заказчик обязан:**

4.1.1. Принимать участие в работе приемочной комиссии.

4.1.2. В случае необходимости принимать решение о прекращении (приостановлении) Работ, в установленном действующим законодательством порядке.

4.1.3. Своевременно осуществлять приемку выполненных Работ.

4.1.4. Оплачивать выполненные Исполнителем Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

4.1.5. Не препятствовать доступу Исполнителю к электроустановкам в любое время суток при выполнении Исполнителем своих прямых обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

**4.2. Муниципальный заказчик вправе:**

4.2.1. Иметь беспрепятственный доступ в течение всего периода выполнения Работ ко всем видам Работ, журналу по технике безопасности на рабочем месте и журналу учета материалов. Принимать участие в приемке скрытых Работ.

4.2.2. В случаях, когда Работы выполнены Исполнителем с отступлениями от Контракта, ухудшившими результаты Работ и (или) с иными недостатками, которые делают объект непригодным для использования, Муниципальный заказчик вправе, если иное не установлено законом или Контрактом, по своему выбору потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в срок, определяемый дополнительным Соглашением Сторон;

- повторного выполнения работ с возмещением Муниципальному заказчику, причиненных просрочкой исполнения Контракта убытков в объеме и в сроки, определеннее дополнительным Соглашением Сторон;

Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работ в установленный Муниципальным срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Муниципальный заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта (расторгнуть Контракт в одностороннем порядке) и потребовать возмещения причиненных убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**4.3. Исполнитель обязан:**

4.3.1. Качественно, в полном объеме, своими силами и средствами, а также в установленный срок выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии Проектной документацией и с Локальным сметным расчетом (Приложение 2 к настоящему Контракту), нормативными актами, техническими условиями, государственными стандартами и другими нормативными документами, действующими в Российской Федерации.

4.3.2. Предъявить приемочной комиссии комплект исполнительно-технической документации и сдать результат работы Муниципальному заказчику с соблюдением установленных сроков.

4.3.3. Все поставляемые материалы для модернизации должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Муниципальному заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Исполнителем требования Муниципального заказчика.

4.3.4. Иметь необходимые для выполнения Работ материальные и трудовые ресурсы.

4.3.5. Обеспечить:

– производство Работ в полном соответствии с Контрактом, сметной документацией и другим нормативными документами, действующими в Российской Федерации;

– качество выполнения всех Работ в соответствии с нормативными документами, действующими в Российской Федерации;

– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ, во время выполнения Работ и в период гарантийной эксплуатации.

4.3.6. Самостоятельно нести все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы, конструкции (оборудование), необходимые для выполнения Работ.

4.3.7. Обеспечить качественное выполнение Работ, сдать приемочной комиссии в установленном порядке в соответствии со сроками, установленными Контрактом, выполненные Работы.

4.3.8. Обеспечить соблюдение всеми участниками выполнения Работ требований по безопасному ведению Работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, допустимого уровня шума при выполнении Работ в ночное время, сохранения в надлежащем виде земли и сооружений на производственной площадке и прилегающей территории, поддержание и соблюдением санитарных норм и требований.

4.3.9. Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей, временных дорог и площадок для складирования материалов и открытого хранения на весь период выполнения Работ.

4.3.10. Возместить нанесенный третьим лицам ущерб, возникший при проведении работ.

4.3.11. В случае допущения нарушения правил и норм самостоятельно производить оплату штрафных санкций административных и надзорных органов.

4.3.12. Устранять своими силами и за свой счет в сроки, установленные Муниципальным заказчиком все выявленные в процессе Работ и после их завершения дефекты в Работах, материалах, изделиях, которые не соответствуют условиям Контракта.

Наличие обнаруженных дефектов и неполного выполнения объема Работ фиксируется двухсторонним актом, подписанным Муниципальным заказчиком и Исполнителем.

При отказе Исполнителя от участия в комиссии, составлении (или) подписании акта обнаруженных дефектов и неполного выполнения объема Работ, для их подтверждения Муниципальный заказчик назначает комиссию из представителей Муниципального заказчика и (или) других лиц, которые составят соответствующий акт.

4.3.14. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения Работ, качество Работ, сроки завершения Работ.

4.3.15. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему.

**4.4. Исполнитель вправе:**

4.4.1. Назначать ответственных лиц за производство Работ и лиц их замещающих, определить их рабочее место на производственной площадке.

4.4.2. Руководить приемкой и сдачей отдельных видов Работ, а также сдачей Объекта в эксплуатацию после завершения Работ.

4.4.3. Исполнитель имеет право беспрепятственного доступа в любое время суток к электрическим установкам Заказчика.

4.4.4. Не приступать к выполнению работ, прекратить выполнение работ, в случае возникновения реальной угрозы для жизни и здоровья его персонала при выполнении работ по настоящему контракту.

4.4.6. При производстве аварийно-восстановительных и ремонтных работ в установках наружного освещения Исполнитель имеет право производить дневные пробные включения отдельных установок наружного освещения.

**Статья 5. Гарантия качества Работ**

5.1. Исполнитель гарантирует:

5.1.1. Надлежащее качество используемых строительных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для выполнения Работ, которые соответствуют строительным нормам и правилам (СНиП), ГОСТам. Качество применяемых материалов, изделий и оборудования подтверждается предоставлением соответствующих сертификатов и паспортов.

5.1.2. Качество выполнения всех Работ в соответствии со сметной документацией, действующими строительными нормами и правилами, условиями настоящего Контракта и всеми приложениями к нему.

5.2. Продолжительность гарантийного периода качества выполняемых работ должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев, на оборудование – на срок, установленный заводом изготовителем.

5.3. При выявлении в период гарантийной эксплуатации объекта дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется силами и за счет средств Исполнителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их обнаружения.

Наличие выявленных дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписанным Муниципальным заказчиком и Исполнителем. Для участия в составлении акта, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Муниципального заказчика.

При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и неполного выполнения объема Работ, Муниципальный заказчик самостоятельно назначает комиссию из представителей Муниципального заказчика и других лиц. Комиссия составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и неполного выполнения объема Работ, их характерных признаках. Исполнитель не вправе оспаривать содержание и действительность данного акта.

При отказе Исполнителя устранить недостатки своими силами по требованию Муниципального заказчика, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию и оплатить эти работы по действующим расценкам. Виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией. Оплата ремонтных Работ осуществляется за счет виновной стороны.

**Статья 6. Обстоятельства непреодолимой силы**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

**Статья 7. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных Работ**

7.1. Муниципальный заказчик обязан в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, обеспечить приемку выполненных Работ.

7.2. При обнаружении отступлений от настоящего Контракта, несоответствии объемов работ или наличии иных недостатков и обстоятельств, ухудшающих приемку результатов работ, немедленно заявить об этом Исполнителю.

7.3. Объем фактически выполненных работ фиксируется Исполнителем:

– ежедневно в общем и (или) специальном журнале учета выполнения работ;

7.4. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Муниципального Заказчика, не освобождает Исполнителя от ответственности за качество используемых материалов и выполненных работ.

7.5. При сдаче результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, Исполнитель передает Муниципальному заказчику оригинал и заверенную копию следующих документов:

- акт выполненных работ по форме Приложения №3 к Контракту;

- счета - фактуры (счета);

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

7.6. Гарантийные письма, составленные Исполнителем и направленные Муниципальному заказчику, не являются документом, подтверждающим выполнение работ.

7.7. Срок приемки исполнения Контракта составляет – 5 (пять) рабочих дней, срок оформления результатов приемки работ составляет – 15 (пятнадцать) рабочих дней.

7.8. Приемка выполненных работ осуществляется после окончания полного комплекса работ, уборки и вывоза строительного мусора за территорию. Исполнитель обязан соблюдать действующие правила техники безопасности и пожарной безопасности.

**Статья 8. Ответственность Сторон**

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. Неустойка (штраф, пеня) по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны. Порядок определения размера неустойки (штрафа, пени) устанавливается в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 года №1042 (далее - Правила).

8.3. Ответственность Муниципального заказчика:

8.3.1. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в [порядке](consultantplus://offline/ref=2D18A87CD8CE7971514A203AA1A676A567F2043D8C51E5D7125663FAB7F15EEB4A1D0D670AC65105BCdAL), установленном Правительством Российской Федерации.

8.3.2. За ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы.

За каждый факт неисполнения обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик уплачивает штраф, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

8.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.3.4. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штраф, пеня), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.4. Ответственность Исполнителя:

8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения исполнителя в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70353464/30101) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных [Федеральным законом](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70353464/0), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей: 233 168 руб. 15 коп.

8.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.4.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнитель обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.4.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.4.6. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штраф, пеня), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. 4.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

**Статья 9. Порядок урегулирования споров**

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты ее получения.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Воронежской области.

9.4. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

**Статья 10. Обеспечение исполнения Контракта**

10.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Поставщик предоставляет Муниципальному заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту в форме безотзывной банковской гарантии или внесения денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, в размере **5** % от цены контракта 116 001 (Сто шестнадцать тысяч один) руб.15 коп.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

10.2. Срок предоставления обеспечения настоящего Контракта - до заключения настоящего Контракта.

10.3. Требования к способам обеспечения исполнения настоящего Контракта:

10.3.1. В случае, если исполнение настоящего Контракта обеспечивается банковской гарантией, такая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, а также постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Банковская гарантия должна быть оформлена в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Муниципальному заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику;

- срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении;

- установленный Постановлением Правительством Российской Федерации от 08.11.2013 г. №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых Муниципальным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Обязательное закрепление в банковской гарантии:

- права Муниципального заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных Муниципальным заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

- права Муниципального заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Муниципального заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

- условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств банком по банковской гарантии, несет гарант.

- обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

8.3.2. В случае, если исполнение настоящего Контракта обеспечивается внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, то такие денежные средства должны быть перечислены Подрядчиком в размере, установленном в пункте 8.1 настоящего Контракта, по следующим реквизитам:

**Получатель:** Администрация Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

**Реквизиты банка получателя:**

ИНН 3610002830

КПП 361001001

БИК 042007001

Р/сч: № 40302810220073000049

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ Воронеж г. Воронеж

УФК по Воронежской области (Администрация Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области л/сч. 05313021190)

**Назначение платежа:** обеспечение контракта на модернизацию систем уличного освещения Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением соответствующим требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и банковскими правилами.

Обеспечение исполнения настоящего Контракта, внесенное в форме денежных средств, возвращается Исполнителю в течение 15 дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту Муниципальный заказчик предъявляет Исполнителю требование об уплате неустойки и удерживает предусмотренные настоящим Контрактом суммы неустойки (пени, штрафов) из обеспечения исполнения настоящего Контракта, внесенного в форме денежных средств, в том числе и в случае, если настоящий Контракт расторгнут по инициативе Муниципального заказчика в одностороннем порядке на основании Федерального закона № 44-ФЗ.

10.4. Обеспечение исполнения настоящего Контракта распространяется в том числе на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, уплату неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных настоящим Контрактом, а также убытков, понесенных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

10.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязуется в течение 7 банковских дней представить Муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере.

10.6. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

10.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3. Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.

10.8. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

10.9. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. предусмотренный настоящей частью размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., устанавливается от цены, по которой заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.

**Статья 11. Изменение, расторжение Контракта**

|  |
| --- |
| 11.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. |
| 11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта, в соответствии с гражданским законодательством РФ. |
| 11.3. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе при нарушении Исполнителем сроков выполнения работ. |
| 11.4. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Муниципальным заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе. |
| 11.5. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. |
| 11.6. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Муниципальному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения Контракта. |
| 11.7. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке, требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя. |
| 11.8. Информация о Исполнителе, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков. |
| 11.9. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. |
| 11.10. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3(трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Муниципальному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Муниципального заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Муниципальному заказчику. Выполнение Исполнителем указанных требований считается надлежащим уведомлением Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Муниципальному заказчику указанного уведомления. |
| 11.11. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. |
| 11.12. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дневного срока с даты надлежащего уведомления Муниципального заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. |
| 11.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.  11.14. Информация об изменении Контракта или о расторжении Контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в течение пяти рабочих дней, с даты изменения Контракта или расторжения Контракта. |

**Статья 12. Особенности исполнения Контракта**

12.1. Исполнение Контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения Контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия Муниципального заказчика с Исполнителем в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе:

1) приемку выполненных Работ, предусмотренных Контрактом;

2) оплату Муниципальным заказчиком выполненных Работ;

3) взаимодействие Муниципального заказчика с Исполнителем при изменении, расторжении Контракта в соответствии со [статьей 95](#Par1990) Федерального закона № 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения Исполнителем или Муниципальным заказчиком условий Контракта.

12.2. Исполнитель в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Муниципальному заказчику результаты выполнения Работ, предусмотренные Контрактом, при этом Муниципальный заказчик обязан обеспечить приемку выполненной Работы в соответствии с настоящей статьей.

**Статья 13. Прочие условия**

|  |
| --- |
| 13.1. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц Сторон Контракта. |
| 13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами и являются неотъемлемой частью контракта.  13.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.  13.4. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику. |
| 13.5. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Муниципального заказчика, второй у Поставщика. |

**- Приложение 1 –Техническое задание.**

**- Приложение 2 - Локальный сметный расчет;**

**- Приложение 3 – Акт приема-передачи работ.**

**Статья 14. Реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальный Заказчик:** | **Исполнитель** |
| **Администрация Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области** | **Общество с ограниченной ответственностью «ТехЭлектроСтрой»** |
| Адрес: 397607, Воронежская область, Калачеевский район, с. Новая Криуша, ул. Советская, 70.  ИНН 3610002830  КПП 361001001  р/с 40204810400000001036  Наименование банка:  ОТДЕЛЕНИЕ Воронеж г. Воронеж  БИК 042007001  ОГРН 1023600793490  Тел. (47363) 58-1-97  Факс (47363) 58-1-97  E-mail: [newkriuch@yandex.ru](mailto:newkriuch@yandex.ru)  Глава Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Барафанова Н.М../  М.П. | Адрес: 394019, г. Воронеж, пер. Чесменский, д.12  Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Газовая, д.29  ИНН/КПП 3662250488/366201001  Р/сч 40702810413000033643 в Центрально –Черноземный банк ПАО Сбербанк  К/сч 30101810600000000681  БИК 042007681  Тел: 8 (473)295-30-62; 8-952-102-36-26  E-mail: vrntes@yandex.ru  ОКПО: 16117661  Директор ООО «ТехЭлектроСтрой»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.В. Леляков/  М.П. |

Приложение № 1 к Муниципальному контракту

№ 0131300061919000007 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание**

1. Общая часть.

1. Настоящее техническое задание содержит требование Муниципального заказчика к качеству Работ, требование к их безопасности, требование к результатам выполненных Работ и иные показатели, связанные с определением соответствия оказанных услуг потребностям Заказчика. Контракт заключается с целью проведения мероприятий по улучшению условий проживания граждан и повышению уровня благоустройства и достижения энергоэффективности на территории Новокриушанского сельского поселения Калачевеского муниципального района Воронежской области.
2. Настоящее техническое задание определяет порядок выполнения Работ по модернизации систем уличного освещения Новокриушанского сельского поселения, Калачеевского района, Воронежской области.
3. Целью проведения работ является модернизация систем уличного освещения Новокриушанского сельского поселения, Калачеевского района, Воронежской области.

Согласно требованиям, СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

1. Работы проводятся на основании сметной документации.
2. Во время замены каждого светильника Исполнителем должен быть составлен Акт снятия показаний прибора учета электрической энергии (при наличии прибора) и передан Муниципальному заказчику одновременно с передачей на подписание актов выполненных работ.

1.6.Место выполнения работ: Воронежская область, Калачеевский муниципальнгый р-н, с. Новая Криуша - ул. Клубная, ул. Зеленая, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Набережная, ул. Восточная, ул. Лозовая, ул. Степная, ул. Луговая, ул. Южная, ул. Школьная, ул. Трудовая, ул. Широкая, ул. 40 лет Победы, ул. Заречная, пер. Клубный, пер. Школьный.

1. **Подготовительные мероприятия.**

Перед началом выполнения работ Исполнитель обязан:

2.1. Подготовить и согласовать с Заказчиком план-график проведения работ и сдачи объектов наружного освещения в эксплуатацию;

2.2. Закупить оборудование и материалы в соответствии с техническим заданием.

2.4. Предоставить заказчику документ, подтверждающий допуск на проведение работ от собственника сети филиала ПАО «МРСК Центра» - филиал «Воронежэнерго» на основании ранее заключенного договора о намерении Исполнителя и филиала ПАО «МРСК Центра» - филиала «Воронежэнерго» получения такого допуска.

1. **Пусконаладочные работы.**

После проведения работ Исполнителю необходимо:

-провести пусконаладочные работы смонтированного оборудования;

-подготовить и представить заказчику исполнительную документацию, определенную настоящей документацией.

1. **Требования к выполнению работ.**

**4**.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Работы производить в соответствии со сметной документацией, предоставляемой Заказчиком и в соответствие с настоящим Техническим заданием. Работы производятся в сетях собственника ПАО «МРСК-Центра» - филиал Воронежэнерго.

**4.2.** Работы по Модернизации систем уличного освещения Новокриушанского сельского поселения, Калачевеского района, Воронежской области должны быть выполнены материалами, силами и средствами Исполнителя в полном объеме и в сроки, предусмотренные Техническим заданием, а также в полном соответствии с требованиями строительных норм и правил, Правилами устройства электроустановок, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003г. № 242, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 г. № 22. № РД 34.20.501-95.

Качество применяемых при выполнении работ материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие нормативные документы, удостоверяющие качество.

Все оборудование и применяемые материалы должны иметь паспорта или сертификаты качества.

Уборка и вывоз мусора, строительных материалов с объекта выполнения работ выполнять силами Исполнителя.

Обеспечить постоянное присутствие представителя Исполнителя, ответственного за проведение работ на объекте.

Выполнение работ должно производиться с соблюдением действующих правил техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, зеленых насаждений, санитарных норм и правил пожарной безопасности, в том числе:

- Правила устройства электроустановок (7 издание, действующие разделы и главы 6 издания);

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н ПОТ ЭЭ.

- Услуги по установке блока измерения и защит, используемые в процессе оказания услуг материалы и оборудование должны выполняться в соответствии с СНДЛ.411711. 080.ПЗ ИИК

Исполнительная документация составляется в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (с внесенными изменениями Приказом Ростехнадзора от 09.11.2017 №470) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006...").

Формы журналов работ в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7"Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства"

4.3. Исполнитель самостоятельно решает все организационные и технические вопросы по оформлению допуска для производства работ, согласованию отключения потребителей с собственником сети.

4.5. Работы должны выполняться с учетом обеспечения освещения улиц Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области в ночное время.

4.6. Работы, связанные с перекрытием проезжей части улиц, проводимые при участии (по согласованию) органов ГИБДД Исполнитель осуществляет самостоятельно.

4.7. Исполнитель обязан обеспечить бесперебойную работу оборудования Муниципального заказчика.

4.8. По результатам выполнения работ Исполнитель составляет акты выполненных работ по форме Приложения №3 к Контракту. Вместе с актом выполненных работ Исполнитель представляет счета/счета-фактуры, КC-3.

1. **Требования по сроку гарантии качества на результаты работ.**

Исполнитель гарантирует качество выполнения всех работ, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные во время гарантийного срока и обязан их устранять за свой счет. В рамках исполнения гарантийных обязательств выезд оперативно-ремонтной бригады в течение 24 часов.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ.

Гарантийный срок на оборудование- на срок установления заводом изготовителем.

1. **Требования к осветительному оборудованию.**

Товар должен быть новым, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обеспечением, не ранее 2019 года выпуска. Запрещается поставка бывших в употреблении, фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных товаров. На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию товара.

Перечень мероприятий силами Исполнителя и сроки их выполнения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятия** | **Срок начала мероприятия** | **Период выполнения мероприятия** | **Примечание** |
| 1 | Допуск на электрические сети собственника (Заключение договора на допуск с сетевой организацией ПАО «МРСК-Центра» - филиал «Воронежэнерго») | С момента заключения муниципального контракта | Не более ДВУХ календарных дней | Обязательно предоставить Заказчику Договор с собственником сетей, а также все разрешительные документы от сетевой организации на производство работ данного объекта |
| 2 | Обследование сетей уличного освещения | Не более ДВУХ календарных дней |  |
| 3 | Определение и согласование с Администрацией мест восстановления уличного освещения | Не более ДВУХ календарных дней |  |
| 4 | Работы по монтажу уличного освещения | Не более ТРИДЦАТИ КАЛЕНДАРНЫХ календарных дней |  |
| 5 | Подготовка пакета необходимых документов для сдачи выполненных работ Администрации и сетевой организацией. | Не более ДЕВЯТИ календарных дней |  |
| 6 | Сдача выполненных работ Заказчику |  | Не более ДЕСЯТИ календарных дней |  |

**Требования к осветительным приборам**

**в количестве 319 штук**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики светильника | Значения светильника |
| Потребляемая мощность в номинальном режиме: | Не менее 35 Вт |
| Напряжение питания переменного тока: | 175-264В |
| Частота питающей сети: | Не более 50 Гц |
| Коэффициент мощности (cos φ): | Не менее 0,98 |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | Не менее 2 |
| Световой поток светильников: | Не менее 4900 Лм |
| Цветовая температура: | Не менее 4000 К не более 5000 К |

Приложение № 3 к Муниципальному контракту

№ 0131300061919000007 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АКТ**

**приема-передачи работ (образец)**

В соответствии с Муниципальным контрактом №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации)

выполнил следующие работы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Сумма (руб.) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Итого  Сумма к выплате  (за вычетом предоплаты) | |  |
|  |
|  |

Работа выполнена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Указать качество, объем, уровень выполнения работ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прописью

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_коп.

**Работу сдал**

**Исполнитель** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.п. подпись расшифровка подписи

**Работу принял**

**Муниципальный**

**заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

М.п. подпись расшифровка подписи