АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОКРИУШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 февраля 2021 г.     №  7

Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной  программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы», утвержденной постановлением от 23.10.2019 г. № 89 (в редакции от 25.02.2020 г. № 12, от 25.05.2020 г. № 36, от 25.09.2020 г. № 58, от 14.12.2020 г. № 62, от 30.12.2020 г.№ 67, от 24.02.2021 г. № 15, от 09.06.2021 г. № 26, от 25.11.2021 г. № 44, от 29.12.2021 г. № 61 )

В соответствии с постановлением администрации Новокриушанского сельского поселения от 11.10.2013 г. № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» ( в редакции № 19 от 23.04.2014 г., № 47 от 20.12.2018 г., № 86 от 15.10.2019 г.), распоряжением администрации Новокриушанского сельского поселения от 14.10.2019 г.№ 41 «Об утверждении перечня муниципальных программ Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района», администрация Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2021 году муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» согласно приложениям № 1,2,3,4,5 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Новокриушанского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Новокриушанского сельского поселения Н.М. Барафанова |  |
| --- | --- |

Приложение  1

к постановлению администрации Новокриушанского сельского поселения от 15.02.2022 г. №   7

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР |  | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы | всего |  |  |  |  |  | 10122,9 | 10122,9 | 10121,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 |  |  |  |  | 10122,9 | 10122,9 | 10121,1 |
|  |  | Администрация Новокриушанского сельского поселения |  |  |  |  |  | 10122,9 | 10122,9 | 10121,1 |
| Мероприятие 1 | Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Администрация Новокриушанского сельского поселения | 914 914 | 0503 0503 | 01 1 01 9867 01 1 01 S867 | 200 200 | 425,0 143,2 |  | 425,0 143,2 | 424,8 143,2 |
| Мероприятие 2 | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, мостов и мостовых переходов местного значения, устройство тротуаров на территории Новокриушанского сельского поселения. Осуществление дорожной деятельности | Администрация Новокриушанского сельского поселения | 914 914 | 0409 0409 | 01 1 02 9129 01 1 02 S885 | 200 200 | 744,7 2052,6 |  | 744,7 2052,6 | 744,7 2052,6 |
| Мероприятие 3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация Новокриушанского сельского поселения | 914 | 0503 | 01 1 03 9869 | 800 200 | 32,5 16,0 |  | 32,5 16,0 | 32,3 15,9 |
| Мероприятие № 4 | Содержание и ремонт водопроводных сетей | Администрация Новокриушанского сельского поселения | 914 | 0503 | 01 1 04 9873 | 200 | 922,5 |  | 922,5 | 922,4 |
| Мероприятие 5 | Прочие мероприятия по благоустройству территории | Администрация Новокриушанского сельского поселения | 914 914 | 0503 0503 | 01 1 05 9874 | 200 800 | 979,0 54,5 |  | 979,0 54,5 | 978,7 54,2 |
| Мероприятие 7 | Обустройство центральной площади в с. Новая Криуша | Администрация Новокриушанского сельского поселения | 914 | 0503 | 01 1 07 S891 01 1 07 9874 | 200 200 | 4003.0 93,0 |  | 4003.0 93,0 | 4003.0 92,5 |
| Мероприятие G2 | Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Администрация Новокриушанского сельского поселения | 914 | 0502 | 01 1 0G 25269 01 1 0G 2Д269 | 200 200 | 596,8 0,1 |  | 596,8 0,1 | 596,8 0,1 |

Приложение  2

постановлению администрации

Новокриушанского сельского поселения

от 15.02.2022 г № 7

СВЕДЕНИЯ

О достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» по состоянию на 01.01.2022 года.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Отчетный год |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года | % | 105 | 105 | 105 | Количество фонарей – 319 Общая протяженность улиц –24,2 км Факт 2020 = 319*80/24,2*100=105 План 2021 = 319*80/24,2*100=105 Факт 2020 = 319*80/24,2*100=105 |
| 3 | Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения | Руб. | 0,29 | 0,30 | 0,30 | Факт 2020 год=540,4/1879=0,29 План 2021 год = 568,2/1879=0,30 Факт 2021 год=568,0/1879=0,30 |
| 4 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) | % | 2,6 | 0 | 0 | 2019 факт = 0/13,5=0 2020 план =0/13,5=0 2020 факт =0/13,5=0 |
| 5 | Наличие средств в бюджете поселения на осуществление дорожной деятельности | да | да | да | да |  |
| 7 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения | Ед. на 1000 чел. населения | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Обеспечение бесперебойного снабжения населения водой | Руб. | 1,07 | 0,49 | 0,49 | 2020 факт ==2002,6/1879=1,07 План 2021 = 922,5/1879=0,49 Факт 2021 = 922,4/1879=0,49 |

Приложение 3

постановлению администрации

Новокриушанского сельского поселения

от 15.02.2022 г № 7

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2022 года

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. |  |  | Результаты реализации мероприятия |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 10122,9 | 10122,9 | 10121,1 | 10122,9 | 10121,1 | нет |
|  | Мероприятие 1 | Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 568,2 | 568,2 | 568,0 | 568,2 | 568,0 | нет |
|  | Мероприятие 2 | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, мостов и мостовых переходов местного значения, устройство тротуаров на территории Новокриушанского сельского поселения. Осуществление дорожной деятельности | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 2797,3 | 2797,3 | 2797,3 | 2797,3 | 2797,3 | нет |
|  | Мероприятие 3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 48,5 | 48,5 | 48,2 | 48,5 | 48,2 | нет |
|  | Мероприятие 4 | Содержание и ремонт водопроводных сетей | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 922,5 | 922,5 | 922,4 | 922,5 | 922,4 | нет |
|  | Мероприятие 5 | Благоустройство территории поселения | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 1093,5 | 1093,5 | 1092,8 | 1093,5 | 1092,8 | нет |
|  | Мероприятие 7 | Обустройство центральной площади в с.Новая Криуша | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 4096,0 | 4096,0 | 4095,5 | 4096,0 | 4095,5 | нет |
|  | Мероприятие G2 | Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Администрация Новокриушанскогосельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 596,9 | 596,9 | 596,9 | 596,9 | 596,9 | нет |

Приложение 4

постановлению администрации

Новокриушанского сельского поселения

от 15.02.2022 г № 7

О расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» по состоянию на 01.01.2022 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лимит на год | Фактическое финансирование | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» | Всего, в том числе | 10122,9 | 10122,9 | 10121,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 584,9 | 584,9 | 584,9 |
|  |  | Областной бюджет | 5144,9 | 5144,9 | 5144,9 |
|  |  | Местный бюджет | 4393,1 | 4393,1 | 4391,3 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Подпрограмма | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» | Всего, в том числе | 10122,9 | 10122,9 | 10121,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 584,9 | 584,9 | 584,9 |
|  |  | Областной бюджет | 5144,9 | 5144,9 | 5144,9 |
|  |  | Местный бюджет | 4393,1 | 4393,1 | 4391,3 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности » | Всего, в том числе | 568,2 | 568,2 | 568,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 130,1 | 130,1 | 130,1 |
|  |  | Местный бюджет | 438,1 | 438,1 | 424,8 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, мостов и мостовых переходов местного значения, устройство тротуаров на территории Новокриушанского сельского поселения. Осуществление дорожной деятельности» | Всего, в том числе | 2797,3 | 2797,3 | 2797,3 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 1842,9 | 1842,9 | 1842,9 |
|  |  | Местный бюджет | 954,4 | 954,4 | 954,4 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Всего, в том числе | 48,5 | 48,5 | 48,2 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 48,5 | 48,5 | 48,2 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | «Содержание и ремонт водопроводных сетей » | Всего, в том числе | 922,5 | 922,5 | 922,4 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 922,5 | 922,5 | 922,4 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | «Благоустройство территории поселения » | Всего, в том числе | 1093,5 | 1093,5 | 1092,8 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
|  |  | Местный бюджет | 933,5 | 933,5 | 932,8 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 7 | Обустройство центральной площади в с. Новая Криуша | Всего, в том числе | 4096,0 | 4096,0 | 4095,5 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  | Местный бюджет | 1096,0 | 1096,0 | 1095,5 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие G2 | Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Всего, в том числе | 596,9 | 596,9 | 596,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 584,9 | 584,9 | 584,9 |
|  |  | Областной бюджет | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
|  |  | Местный бюджет | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |

Приложение  5

постановлению администрации

Новокриушанского сельского поселения

от 15.02.2022 г № 7

ОТЧЕТ

Об оценке эффективности муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области за 2021 год проведена администрацией Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Новокриушанского сельского поселения от от 11.10.2013 г. № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области».

В администрации Новокриушанского сельского поселения реализация программы была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, улучшения внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.

По уточненным данным объем финансирования муниципальной программы в 2021 году составил 10122,9 тыс. руб.,

Их них средства федерального бюджета – 584,9 тыс. руб., областного бюджета – 5144,9  тыс. руб.,  4393,1 тыс. руб.- средства местного бюджета. На душу населения -5,39 тыс. руб.

О выполнении плана по реализации приоритетных задач 2021 года:

- на 2021 год было запланировано провести обустройство центральной площади в  с. Новая Криуша – выполнено. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения: была запланирована отсыпка щебнем дороги по ул. Луговая 0,68 км , ул. Садовая 0,225 , ул. Заречная – 0,440 км – выполнено; ямочный ремонт дорог –выполнен;

План на 2022 год.

- повышение уровня благоустройства территории Новокриушанского сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения;

- приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями.

- озеленение территории .

Основные проблемы поселения:

- малая протяженность дорог с асфальтовым покрытием.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Новокриушанского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» за 2021 год признана эффективной.